Sistema de Gamificação para Sala de Aula

## Nome dos Alunos: Gustavo Versolatto Nicole Mascaretti Gustavo Bomfim Nicholas Carmona Caio Onha

## Pietro Pena

## Sumário

- Descrição/Resumo do Projeto	3

- Tecnologias Empregadas	3

- Definição de Papéis no Projeto	4

- Levantamento dos Requisitos do Sistema de Software – Product Backlog	4

- Planejamento da Sprint 1 – Sprint Backlog	5

  - Implementação e Testes – Sprint 1	5

  - Review da Sprint 1	5

  - Retrospectiva da Sprint 1	5

- Sprint 2	5

- Registro da Apresentação ao Parceiro	5

- Referências	5

- Apêndice I	6

# Descrição/Resumo do Projeto

Esse projeto propõe a criação de um sistema para tornar a experiência em sala de aula mais dinâmica e motivar os alunos. Através da gamificação, os alunos ganharão pontos por participação, bom comportamento e realização de tarefas, incentivando o aprendizado de forma competitiva e amigável. Além disso, o sistema permitirá que professores registrem as notas das avaliações e gerem relatórios combinando o desempenho acadêmico com a pontuação da gamificação. Isso proporcionará um acompanhamento mais completo da evolução dos alunos.

O problema central é a falta de engajamento e motivação dos alunos no ambiente escolar. Muitos alunos têm dificuldade em manter a atenção, participar nas aulas e cumprir as tarefas dentro dos prazos. E na maioria das escolas a avaliação se baseia apenas em notas das atividades e provas, sem considerar outros aspectos positivos do comportamento dos estudantes.

O objetivo do sistema é gamificar a rotina escolar, incentivando os alunos a participarem mais das atividades por meio de um sistema de pontos e recompensas. O sistema também permitirá o registro e acompanhamento das notas, combinando-as com a pontuação da gamificação para gerar um relatório final. Com esse sistema, espera-se que os alunos aumentem sua participação e interesse em sala de aula e mantenham um bom comportamento, pelo lado dos professores, espera-se que eles tenham mais facilidade em acompanhar o desempenho de cada aluno e da(s) turma(s) no geral.

O público-alvo será os professores e alunos do ensino fundamental e médio. Já os stakeholders, serão os professores, alunos, coordenação escolar/direção e até os responsáveis pelos alunos.

O que será implementado:

- Cadastro de alunos e professores

- Login para professores

- Sistema de pontuação baseado em gamificação

- Registro de notas e cálculo da média acadêmica

- Ranking dos alunos

- Geração de relatórios combinando pontuação gamificada e notas O que não será implementado:

- Aplicação mobile

- Inteligência artificial para análise de desempenho

- Comunicação direta com os pais ou responsáveis

# Tecnologias Empregadas

- Linguagens de programação utilizadas

  - Front End: HTML, CSS, JavaScript

  - Back End: Go

- Frameworks e bibliotecas adotadas.

  - React

- Banco de dados e sua justificativa.

  - MySQL

  - A escolha do banco de dados foi baseada em uma extensa pesquisa na qual concluímos que o MySQL se enquadra nos requisitos que procuramos para o projeto, como facilidade no uso, rapidez, confiabilidade e compatibilidade com diversas linguagens de programação

- Ferramentas auxiliares (versionamento, colaboração, gerenciamento de tarefas).

  - Versionamento: Git, GitHub

  - Colaboração: Discord

  - Gerenciamento de tarefas: Trello

# Definição de Papéis no Projeto

- Nome e função de cada integrante:

  - Pietro Maffessoni – Desenvolvedor.

  - Gustavo Versolatto – Desenvolvedor

  - Gustavo Bomfim – Desenvolvedor

  - Caio Onha – Desenvolvedor

  - Nicole Mascaretti – Scrum Master, Owner (PO)

# Levantamento dos Requisitos do Sistema de Software – Product Backlog

| # N° | # Descrição | # Prioridade | # Tempo |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Como professor, quero cadastrar alunos no sistema para registrar e acompanhar o desempenho de cada um. # Os sistema deve permitir a inserção de nome completo, turma e matrícula # O aluno deve aparecer na lista após o cadastro ser concluído com sucesso. | # 1 | # 2 |
| # 2 | # Como professor, quero efetuar login no sistema para acessar minhas funcionalidades e gerenciar os dados dos alunos. # O login só devem ser concluidos se o email e a senha estiverem corretos. # O professor dever ser redirecionado para a proxima tela após o login. | # 1 | # 2 |
| # 3 | # Como aluno, quero acumular pontos por participação, bom comportamento e realização de tarefas para ser motivado a melhorar meu desempenho. # O professor deve poder atribuir pontos a um aluno. # Os pontos devem ser salvos e atualizados em um ranking de pontos | # 1 | # 5 |
| # 4 | # Como professor, quero registrar as notas das avaliações dos alunos para que o sistema calcule automaticamente suas médias. # O sistema deve permitir registrar multiplas notas por aluno. # A média deve ser calculada automaticamente e exibida ao professor. | # 1 | # 2 |
| # 5 | # Como aluno, quero ver meu posicionamento no ranking para saber como estou em comparação com meus colegas. # O sistema deve atualizar o ranking sempre que houver mudanças # O sistema deve mostrar pelo menos nome e a pontuação do aluno. | # 1 | # 2 |
| # 6 | # Como professor, quero acessar o ranking dos alunos para identificar os melhores desempenhos e acompanhar a evolução da turma. # O sistema deve mostrar o ranking no painel do professor. # Deve ser possível visualizar o ranking por turma. | # 1 | # 2 |
| # 7 | # Como professor, quero gerar relatórios que integrem a pontuação da gamificação e as notas acadêmicas para ter uma visão completa do desempenho dos alunos. # O relatório deve conter média notas, pontuação total e ranking do aluno. | # 2 | # 5 |

# Legendas:

# Prioridade: 1=alta; 2=média; 3=baixa

# Tempo: 2=algumas horas; 5=alguns dias

- Ferramenta utilizada: Trello.

# Planejamento da Sprint 1 – Sprint Backlog

- Estratégia de desenvolvimento da Sprint.

- Regras de negócio e arquitetura proposta.

- Solução técnica adotada.

- Quadro de tarefas detalhado.

- Ferramenta utilizada para gerenciamento (Azure, Trello, Jira, etc.).

# Implementação e Testes – Sprint 1

    - Link do repositório contendo a implementação.

    - Algoritmos ou estruturas de dados obrigatórias implementadas.

    - Abordagem de testes adotada (BDD e TDD).

    - Testes de BDD documentados para os principais cartões de história.

    - Evidências de testes unitários e de integração (prints ou links).

# Review da Sprint 1

    - Relato dos resultados obtidos na Sprint.

    - Objetivo foi cumprido?

    - Planejamento para a próxima Sprint.

    - Feedback do parceiro testando essa Sprint.

# Retrospectiva da Sprint 1

    - Avaliação do desempenho do time.

    - Pontos fortes e fracos da Sprint.

    - O que manter e o que melhorar para a próxima Sprint.

# Sprint 2

- Repetição da estrutura da Sprint 1.

- Ajustes realizados com base no feedback da Sprint anterior.

# Registro da Apresentação ao Parceiro

- Data e local da apresentação. Participantes.

- Feedback recebido.

- Ajustes sugeridos.

# Referências

- Listar as fontes utilizadas na documentação conforme normas ABNT.

# Apêndice I

- Registro das reuniões com o parceiro.

- Fotos, documentos de apoio e materiais relevantes.